辽宁省政府采购项目

工程类

竞争性磋商文件

## 采购项目名称：辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目

采购项目编号：JH21-210000-42036

采   购   人：辽宁医药职业学院

编制文件单位：辽宁金昌建设工程咨询有限公司

目 录

采购项目名称：辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目	1

辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目 的采购公告	1

第一章 采购项目基本内容及要求	4

第二章 响应文件内容及格式	6

格式1	7

格式2响应文件封皮	8

格式3响应文件目录	9

格式4-1法定代表人身份证明书	10

格式4-2法定代表人授权委托书	11

格式5参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录及具有良好信用信息的声明	12

格式6现场踏勘确认单及现场踏勘确认回执	13

格式7响应函	14

格式8报价一览表	16

格式9项目要求及响应表	17

格式10磋商保证金	19

电子投标（响应）文件和电子文件一致性承诺函              （供应商格式自拟）格式12投标企业情况一览表	20

格式13近年完成的类似项目情况表	22

格式14正在施工和新承接项目情况表	23

格式15项目管理机构格式	24

格式16施工组织设计	27

格式17工程量清单报价表格式	30

格式18服务承诺书	40

格式19企业经营信誉承诺书	41

格式20投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书	42

格式21贯彻落实政府绿色采购制度承诺书	44

格式22中小企业声明函	45

格式23投标人认为需提供的其他资料	46

格式24投标原件明细表	47

第三章   评审方法	48

采购文件附件1投标人须知	50

采购文件附件2政府采购合同条款	65

采购文件附件3质疑函	66

招标文件附件4竞争性磋商最终报价表格式	68

招标文件附件5递交响应文件登记表格式	69

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

# 辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目 的采购公告

项目概况

辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2021年09月07日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH21-210000-42036

项目名称：辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币502,000.00元

最高限价：人民币502,000.00元

采购需求：一楼：墙体拆除、拆除墙体处地面理石铺贴、水改造(给水)、水改造(排水)、拆改暖气、强电、南面花坛、北面走廊隔透光性仓库、地下室阴井围栏；二楼：墙体拆除、拆除墙体处地面理石铺贴、水改造(给水)、水改造(给水)、吊顶、房间隔断、涂料、双开木门、强电、窗户；三楼：墙体拆除、拆除墙体处地面理石铺贴、水改造(给水)、水改造(给水)、吊顶、房间隔断、涂料、双开木门、强电、窗户

合同履行期限：签订合同后30日内

需落实的政府采购政策内容：1.对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；2.对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定等

本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质及安全生产许可证

（2）项目经理具备建筑工程专业（注册建造师）二级(含)以上资格及安全生产考核证；

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2021年08月24日至2021年08月31日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2021年09月07日09点30分（北京时间）

地点：电子文件上传到辽宁政府采购，备份文件递交至辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦1楼会议室

六、开启

时间：2021年09月07日09点30分（北京时间）

地点：电子文件上传到辽宁政府采购，备份文件递交至辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦1楼会议室

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1、参加辽宁政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”、“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”及《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函【2021】363号），及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。

2、供应商通过在线下载获取文件及投标报名后，须在获取文件截止时间前向指定邮箱liaoningjinchang@yeah.net发送邮件，邮件应包含以下材料扫描件:（1）、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明电子版（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）；（2）、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人作为响应主体时不需提供）；（3）、授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供）；并注明所投项目名称、包号、供应商名称、联系人及电话。

3、供应商需自行准备电子设备进行投标（响应）解密，电子文件报送截止时间同响应文件提交截止时间，电子文件解密时间为响应文件提交截止时间后一小时内完成报价，如有二次（含）以上报价项目，报价提交时间为报价端口开放后一小时内完成报价。

4.供应商须自行携带可在线解密的笔记本电脑现场解密或在本单位使用可解密的电脑在线解密。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁医药职业学院

地址：辽宁省沈阳市苏家屯区乔松路2号

联系方式：024-29825352

2.采购代理机构信息

名称： 辽宁金昌建设工程咨询有限公司

地址： 辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809

联系方式：024-22825609

邮箱地址：liaoningjinchang@yeah.net

开户行： 中国农业银行太原街支行

账户名称： 辽宁金昌建设工程咨询有限公司

账号：0619 2001 0400 17846

3.项目联系方式

项目联系人：黄欢

电　话：024-22825609

# 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 辽宁医药职业学院实验室装修改造项目 |  |  |
| 2 | 合格投标人的资格条件 | 详见竞争性磋商公告 |  |  |
| 3 | 领取采购文件的时间及方式 | 详见竞争性磋商公告 |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止及开标时间，递交响应文件及开标地点 | 详见竞争性磋商公告 |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 采购人不组织统一勘察现场，供应商可自行勘察，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务。 |  |  |
| 6 | 分包产品要求及磋商保证金 | 包号 | 最高限价（元） | 磋商保证金（元） |
|  |  | 01 | 502,000.00 | 10000.00 |
|  |  | 说明： 1．超过每包最高限价的响应文件为无效响应文件。 2．磋商保证金必须在投标截止时间前从企业基本账户交纳至指定账户。 3．在递交响应文件时，投标人须出示已缴纳磋商保证金的有效证明。（电汇凭证或代理机构出具加盖财务章的收据）。 4．收取磋商保证金的方式：电汇或转账支票。 5．接收磋商保证金的银行及账号： 单位名称：辽宁金昌建设工程咨询有限公司 开户银行：中国农业银行太原街支行 账 号：0619 2001 0400 17846 汇款请注明字样：“ （项目名称或项目简称） 项目磋商保证金”。 6．磋商保证金的退还：采购代理机构根据投标人于开标当日提供开户行及账户信息，以电汇方式无息退还。 |  |  |
| 7 | 评审委员会 人数 | 共3人，采购单位代表1人，技术、经济类专家2人。在政府采购专家库中随机抽取 |  |  |
| 8 | 响应文件 份数 | 供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交一份按采购文件规定的以介质形式（如：光盘、U盘、移动硬盘等）存储的可加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。 |  |  |
| 9 | 评审办法 | 综合评分法 |  |  |
| 10 | 资格后审 | 本项目根据需要进行资格后审。 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 1、采购代理机构将向成交供应商收取代理服务费。 收费标准：参照国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》、发改办价格[2003]857号文件规定，采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，不足9000按9000收取。 2、供应商不得将采购代理机构向成交供应商收取的代理服务费在投标报价中单列。 |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。 |  |  |
| 14 | 其它 | 投标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前由原评审委员会按照竞争性磋商文件规定的标准和方式审查确认，如评审委员会发现投标人确实提供虚假材料、难以履约或出现违法行为，采购人有权取消其成交资格。 |  |  |

# 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 （本栏所列内容为采购项目的资格性条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审） | 投标人法人营业执照副本 | 复印件 |  | 2-1 |
|  | 资质证书副本 | 复印件 |  | 2-2 |
|  | 安全生产许可证副本 | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 项目经理注册证 | 复印件 |  | 2-4 |
|  | 项目经理安全生产考核证 | 复印件 |  | 2-5 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  | 4 | 2-6 |
|  | 采购公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 2-7 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明 |  | 5 | 2-8 |
| 符合性证明材料 （本栏所列内容为采购项目的符合性条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审） | 响应函 |  | 7 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  | 8 | 3-2 |
|  | 项目要求及响应表 |  | 9 | 3-3 |
|  | 磋商保证金 |  | 10 | 3-4 |
|  | 中小企业声明函 |  | 22 | 3-5 |
|  | 电子投标（响应）文件和电子文件一致性承诺函 |  | 11 | 3-6 |
| 其它材料 | 投标企业情况一览表 |  | 12 | 4-1 |
|  | 近年完成的类似项目情况表 |  | 13 | 4-2 |
|  | 正在施工和新承接项目情况表 |  | 14 | 4-3 |
|  | 项目管理机构 |  | 15 | 4-4 |
|  | 施工组织设计 |  | 16 | 4-5 |
|  | 工程量清单报价表 |  | 17 | 4-6 |
|  | 服务承诺书 |  | 18 | 4-7 |
|  | 企业经营信誉承诺书 |  | 19 | 4-8 |
|  | 贯彻落实政府绿色采购制度承诺书 |  | 20 | 4-9 |
|  | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 |  | 21 | 4-10 |
|  | ◆采购文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除必须投标人填报或有特殊说明外，其它投标人认为需要的资料，均要提供该材料的复印件。

2．投标人在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

- 格式1

响应文件、备份文件封面、封口格式

封面格式：

响应文件/备份文件 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

# 格式2响应文件封皮

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（公章）

# 格式3响应文件目录

响应文件目录

- 资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本………………………………………所在页码

1.2安全生产许可证副本……………………………………………所在页码

1.3项目经理注册证…………………………………………………所在页码

1.4项目经理安全生产考核证………………………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1响应函……………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表………………………………………………………所在页码

2.3项目要求…………………………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

注：请投标人按照采购文件要求，根据响应文件具体内容详细编制响应文件目录

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，共       页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

# 格式4-1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加你单位组织的采购项目  采购项目名称            （项目编号             ）的投标并签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※） 正反面

公司名称：（加盖公章）

年     月     日

# 格式4-2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你单位组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署  采购项目名称            （项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※） 正反面

委托单位名称：（加盖公章）

年     月    日

# 格式5参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录及具有良好信用信息的声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

无重大违法记录及具有良好信用信息的声明

采购代理机构：

我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

附件：

信用中国(网站：www.creditchina.gov.cn/)查询结果打印页（加盖公章）；

中国政府采购网（网站www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录询结果打印页（加盖公章）。

投标人（须加盖公章）：

法定代表人或其授权代表人：    （签字或法人名章）

日期：          年        月        日

# 格式6现场踏勘确认单及现场踏勘确认回执

现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |  | 第一联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标人 |  | 加盖公章 | 采购人留存 |
| 经办人 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |
| 移动电话 |  |  |  |

……………………………（请投标人在此加盖骑缝公章）………………………………

现场踏勘确认回执

| 项目名称 |  |  | 第二联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标人 |  |  | 投标人留存 |
| 采购人 |  |  |  |
| 采购单位经办人签字 |  | 须加盖公章 |  |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

说明：1. “现场踏勘确认单”作为投标人完成现场踏勘的证明，留存于采购人。

2. “现场踏勘确认回执”作为投标人已按采购文件规定的时间进行了现场踏勘的证明，其原件须由投标人装订在响应文件资格性审查材料的正本（未装订的响应无效）。

3.投标人现场踏勘仅须出示“现场踏勘确认单”。“现场踏勘确认回执”无采购单位经办人签字和采购单位公章无效。

4.采购人不得以任何理由拒绝投标人按照采购文件的要求现场踏勘。

5.逾期踏勘，采购人将不予受理。

★  是否需要现场踏勘，详参阅“采购项目基本内容及要求”

# 格式7响应函

响应函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的竞争性磋商项目       采购项目名称            （项目编号             ）的有关活动，并对此采购项目进行投标。

为此，我方按采购文件规定提供工程的投标报价、磋商保证金：

| 包号 | 投标单价（人民币 元） |  | 投标总价（人民币 元） |  | 磋商保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 | 小写 | 大写 |  |

一、我方同意在采购文件中规定的开标之日起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的磋商保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评审委员会的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目采购文件所列工程的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供工程施工。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在竞争性磋商过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

# 格式8报价一览表

报价一览表

投标人名称：                                      单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 投标报价总价（元） | 工期 （日历日） | 质量承诺 | 有无磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与响应文件中的响应函、工程分项报价表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为采购范围所列全部项目的报价总和。

3投标报价包括材料、人工、工器具购置、运输、税金等一切与项目有关费用，如工程量变更采购人根据“投标单价报价*工程量”增加或减少工程费用。

4.本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

# 格式9项目要求及响应表

项目要求及响应表

表一

| 包号：01 项目名称：辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 工期：签订合同后30日内 |  |  |
| 2 | 项目地点：采购人指定地点 |  |  |
| 3 | 质量要求：合格 |  |  |
| 4 | 付款方式及条件：工程竣工验收、结算审计合格后支付合同总价款97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无任何质量问题，返还质保金（无息）。 注：本项目最终价格，在工程结束，验收合格后，以审计决算核定价格为准。 |  |  |
| 5 | 本工程采用固定总价方式报价，报价币种为人民币，成交价即为合同价。投标报价包括一切与项目有关费用 |  |  |
| 6 | 验收：关于印发辽宁省省本级政府采购合同履约验收管理办法的通知 验收费用：由中标投标人自行承担 |  |  |
| 7 | 质量保证期：2年 |  |  |
| 8 | 售后服务要求：保修期过后维修只收取成本费，终身维修 |  |  |
| 9 | 供应商已明确知晓采购人对工程进度的特别要求，若因供应商原因在施工合同约定的工期内未按要求完成施工，每延期1日按合同总额的2%向采购人支付迟延违约金。 |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |

表二

| 包号：01 项目名称：辽宁医药职业学院中药资源开发与利用中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 项目要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 详见分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由投标人填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

# 格式10磋商保证金

磋商保证金

辽宁金昌建设工程咨询有限公司：

根据项目编号：          采购文件的要求， 我公司  （公司名称）   参加   （项目名称）  采购项目的竞争性磋商活动，向你公司交纳采购保证金（付款形式：电汇或者保函），其金额为(大写)：          元人民币。如果本公司违反采购文件要求，同意该保证金不予返还。

电汇凭证或代理机构出具加盖财务章的收据

投标人名称：

法定代表人或其授权代表：（签字）

签署日期：       年      月      日

格式11电子投标（响应）文件和电子文件一致性承诺函

电子投标（响应）文件和电子文件一致性承诺函

本单位郑重承诺，所提交的备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 格式12投标企业情况一览表

投标企业情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

# 格式13近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

# 格式14正在施工和新承接项目情况表

正在施工和新承接项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

# 格式15项目管理机构格式

表1：                 项目管理机构及项目管理人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

表2：

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

说明：项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

表3：

主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及 担任的主要工作 |  |  |  |

说明：主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

表4：

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或法人名章）：

签署日期：          年        月        日

# 格式16施工组织设计

施工组织设计

1．投标人应根据采购文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）项目组织管理机构；

（9）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（10）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（11）采购文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

# 格式17工程量清单报价表格式

工程预算书

表1：

投标总价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                                             （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                                （签字或盖章）

编 制 人：

总 说 明

工程名称：

表1：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | m2 | 42.00 |  |  | 墙体拆除，包括垃圾清运 |
| 2 | 拆除墙体处地面理石铺贴 | m | 20.00 |  |  | 修补地面破损大理石 |
| 3 | 水改造(给水) | 项 | 1.00 |  |  | 给水到各实验室，包括实验室龙头，台盆及下水 |
| 4 | 水改造(排水) | 项 | 1.00 |  |  | 连接各实验室排水到下水管道 |
| 5 | 拆改暖气 | 片 | 10.00 |  |  | 暖气片移位 |
| 6 | 强电 | m2 | 526.97 |  |  | 室内照明、插座、设备用电 |
| 7 | 南面花坛 | m | 100.00 |  |  | 宽度60cm，长度100m |
| 8 | 北面走廊隔透光性仓库 | m2 | 115.00 |  |  | 材质防腐木百叶窗 |
| 9 | 地下室阴井围栏 | 片 | 2.00 |  |  | 4*3.5米铁栅栏 |
|  | 二楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | m2 | 175.00 |  |  | 墙体拆除，包括垃圾清运 |
| 2 | 拆除墙体处地面理石铺贴 | m | 50.00 |  |  | 修补地面破损大理石 |
| 3 | 水改造(给水) | 项 | 1.00 |  |  | 给水到各实验室，包括实验室龙头，台盆及下水 |
| 4 | 水改造(给水) | 项 | 1.00 |  |  | 主下水道到地下室，各实验室排水到主水管 |
| 5 | 吊顶 | m2 | 610.00 |  |  | 轻钢龙骨隔音矿明板 |
| 6 | 房间隔断 | m2 | 225.18 |  |  | 轻钢龙骨双面拉法基石膏板饰面隔墙，内加隔音棉 |
| 7 | 涂料 | m2 | 763.45 |  |  | 1.基层类型：墙面一般抹灰面。 2.腻子种类：石膏粉腻子、成品乐山钢玉腻子粉、成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子三遍， 找补两遍，刷基模二遍。 4、乳胶漆喷涂，二底三面 |
| 8 | 双开木门 | 樘 | 7 |  |  | 双实木门，复合门套，锁具及五金件。 |
| 9 | 强电 | m2 | 568.12 |  |  | 室内照明、插座、设备用电 |
| 10 | 窗户 | 扇 | 1 |  |  | 尺寸：6m*3m,上推式窗户改为平移式 |
|  | 三楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | m2 | 175.00 |  |  | 墙体拆除，包括垃圾清运 |
| 2 | 拆除墙体处地面理石铺贴 | m | 50.00 |  |  | 修补地面破损大理石 |
| 3 | 水改造(给水) | 项 | 1.00 |  |  | 给水到各实验室，包括实验室龙头，台盆及下水 |
| 4 | 水改造(给水) | 项 | 1.00 |  |  | 主下水道到地下室，各实验室排水到主水管 |
| 5 | 吊顶 | m2 | 610 |  |  | 轻钢龙骨隔音矿明板 |
| 6 | 房间隔断 | m2 | 225.18 |  |  | 轻钢龙骨双面拉法基石膏板饰面隔墙，内加隔音棉； |
| 7 | 涂料 | m2 | 763.45 |  |  | 1.基层类型：墙面一般抹灰面。 2.腻子种类：石膏粉腻子、成品乐山钢玉腻子粉、成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子三遍， 找补两遍，刷基模二遍。 4、乳胶漆喷涂，二底三面 |
| 8 | 双开木门 | 樘 | 7 |  |  | 双实木门，复合门套，锁具及五金件。 |
| 9 | 强电 | m2 | 568.12 |  |  | 室内照明、插座、设备用电 |
| 10 | 窗户 | 扇 | 1 |  |  | 尺寸：6m*3m,上推式窗户改为平移式 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表2：

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 和利润 |  |  |  |  |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元) |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 文明施工和环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  | 雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  | 冬季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 |  | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表:3：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 |  | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工费 |  | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005002 | 冬季施工费 |  | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5：

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6：

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7：

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：预算书1 |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业管理费和利润小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8：

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9：

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 其中：人工费预算价+其中：机械费预算价 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 其中：人工费预算价+其中：机械费预算价 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税费前工程造价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10：

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注 |  |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11：

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注 |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注 |  |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 格式18服务承诺书

服务承诺书

（施工质量承诺、技术保证承诺、响应时间承诺，施工进度承诺，格式由投标人自拟）。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或法人名章）：

签署日期：          年        月        日

# 格式19企业经营信誉承诺书

企业经营信誉承诺书

(业主单位名称）：

根据贵方组织的    （项目名称）       采购项目（招标编号：     ）的采购文件规定，           （投标人名称）特向贵方郑重承诺：本单位具有良好的经营信誉及履行合同的能力。法定代表人、财务及其他部门负责人、专职人员在此前三年内无违反法律法规的行为。

（投标人可增加有关内容）

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：    (签字 ；字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

# 格式20投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：辽宁金昌建设工程咨询有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（代表人）或其授权委托人： （法定代表人（代表人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

# 格式21贯彻落实政府绿色采购制度承诺书

贯彻落实政府绿色采购制度承诺书

根据政府绿色采购制度要求，在参加政府采购活动中，我们庄重承诺：

1.依法依规参加政府采购活动，将政府绿色采购制度贯彻落实于政府采购全过程。

2.符合采购文件所规定的参加政府采购投标人应具备的条件。

3.响应采购文件所规定的采购需求（包括技术参数和商务要求等）。

4.同意采购文件所规定的评审程序、评审方法和评审标准。

5.澄清评审（复审）过程中发生的疑义或异议事项。

6.如若中标（成交），依法依规签订和履行《政府采购合同》。

供      应      商：（公章）

法人或其授权委托人：（签章）

日              期：      年    月

# 格式22中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕 181 号）的规定，本公司为__（中型/小型/微型） 企业。即，本公司同时满足以下条 件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印 发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划型标准， 本公司为__（中型/小型/微型） 企业。

2. 本公司参加你单位组织的 （项目名称）项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他__（中 型/小型/微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

★ 说明：投标人提供其他中型、小型、微型企业制造货物响应的，该中型、小型、微型 企业亦须出具此函。

# 格式23投标人认为需提供的其他资料

投标人认为需提供的其他资料

(投标人可自行制作格式)

# 格式24投标原件明细表

投标原件明细表

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| … |  |  |

投标人（须加盖公章）：

法定代表人或委托代理人：    （签字或法人名章）

日期：          年        月        日

★  说明：此表须粘贴在“响应原件”包封外显著位置。

★  本项目不适用

# 第三章   评审方法

一、本项目采用综合评分法评标办法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则及程序

详见本采购文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标投标人

采购人委托评标委员会直接确定成交供应商。

- 综合评分法评分标准和评分细则。

|  | 项 目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 投标报价 |  | 40 | 1.满足采购文件要求且最低的投标报价作为评标基准价，评标基准价为满分40分。 2.其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40。 |
| 技术 部分 | 施工组织设计 | 施工方案与技术措施 | 10 | （1）对项目的初步设想明确且切实可行，对本项目提出有建设性的建议，布局合理，对施工中的难点、重点有科学合理的解决方案，充分满足工程需求的，得5分；方案科学合理，针对性和可行性强的，得3分；方案具有可行性、合理性、针对性，能够基本满足工程需求，得2分； （2）编写技术实施方案章节内容完整，总体概述清楚具体，施工组织设计符合规范，内容完整，综合措施科学等方面优秀的，得5分；实施方案内容完整、科学合适，得3分；方案合理可行，得2分。未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 5 | 质量保证计划全面细致，结合实际，责任到人，质量保证措施合理可行，质量检测方法科学，符合技术规范要求等方面能够完全符合工程质量要求的，得5分；质量保证计划合理可行、科学规范、基本工程质量要求，得3分；质量保证计划合理可行、尚能满足工程质量要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 进度计划及保证措施 | 3 | 进度计划满足项目要求，可操作性强，保证措施符合实际等方面完全符合工程进度要求，得3分；进度计划满足项目要求，进度合理，具有可行性，基本工程进度要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 安全施工措施 | 4 | 根据实际情况制定安全施工措施，保证计划全面周到、完整，措施得力等方面完全符合工程安全要求，得4分；安全施工措施全面、合理，可行，基本工程安全要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 文明施工措施 | 4 | 根据实际情况制定文明施工措施，保证计划全面周到、完整，保障措施得力等方面完全满足文明施工要求，得4分；文明施工措施科学合理，可行性和针对性强，基本满足文明施工要求，得2分；未提供不得分。 |
|  |  | 环境保护措施 | 4 | 环境保护措施科学合理可行、全面完整，根据工程实际提出针对性措施的；得4分；环境保护措施科学合理，具有可行性和针对性，基本满足文明施工要求，得2分；未提供不得分。 |
|  |  | 成品保护与工程保修 | 4 | 成品保护方案合理、有针对性，得2分。 工程保修措施得当可行，得2分。 未提供不得分。 |
|  |  | 紧急情况预案及处理措施 | 2 | 对容易出现的紧急情况有预案、处理措施得当可行、及时完善，得2分；对容易出现的紧急情况及时、可行，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 扬尘污染治理措施 | 3 | 现场防尘措施完善且配备专业扬尘防治管理人员的，施工现场湿法作业落实完善的，得2分；现场防尘措施合理可行，得1分。 扬尘在线监测及远程视频监控系统完善，并对建筑工地扬尘污染状况能够进行全天24小时实时跟踪监控且方案可行性的，得1分；未提供不得分 |
|  |  | 资源配备计划 | 2 | 用于本项目技术设备的配置先进，机械设备、劳动力安排合理，阐述明确，能高效完成施工任务，得2分；计划安排合理，能够完成施工，得1分。未提供不得分。 |
| 商务 部分 | 管理体系认证 |  | 6 | 企业具有质量管理体系认证的得2分，具有环境管理体系认证的得2分，具有职业健康安全管理体系认证的得2分 |
|  | 项目管理机构 |  | 3 | 项目管理班子各类人员配备、专业配备、机构健全、职责分工等明确合理，得3分；未提供不得分。 |
|  | 类似工程经验 |  | 10 | 投标人2018年至今具有类似项目业绩，以竣工报告时间为准，每提供一个得2分，本项最多得10分。提供合同复印件并加盖公章。未提供不得分。 |
|  | 合 计 |  | 100 |  |

# 采购文件附件1投标人须知

投标人须知

一、 总  则

1. 资金来源：财政资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “采购货物”指采购文件中所述所有工程及相关服务。

2.5 “采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动投标的投标人。

3 合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2 满足采购文件中招标公告、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.工程质量标准、等级和质量保证期

4.1 工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”）。如果行业及地方的标准高于国家标准，则以较高的标准为准。

4.2 工程质量等级：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

4.3 工程质量保证期：国家、行业及地方对质量保证期有明确规定时限的，取其最长时限。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利

采购单位在授予政府采购合同时有权在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1采购单位根据采购采购项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

7.2现场踏勘及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.3投标人对采购文件如有疑义要求澄清的，应在现场踏勘及标前答疑会结束前以书面形式通知采购采购单位，采购采购单位将根据项目的实际情况，决定是否答复。答复将以公告的方式公布。

7.现场踏勘、标前答疑会 7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在投标人踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在投标人提出的与投标项目有关的问题。 7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。 7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。 7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。 7.5投标人对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在投标人。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

8.2.4贯彻落实政府绿色采购制度承诺书

8.2.5政府采购合同条款

8.2.6中小企业声明函

8.2.7残疾人福利性单位声明函

8.2.8质疑书格式

8.2.9投标原件明细表

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1采购采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2 采购文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，是最后发出的为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效响应处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

投标人应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1报价应是磋商文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

13.2投标报价的编制要求：

13.2.1本工程由投标人根据提供的采购文件、工程量清单、施工图纸、现场勘察结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总响应报价。

13.2.2本工程报价可参考《辽宁省建筑工程消耗量定额》、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额》、《辽宁省建设工程费用参考标准》等现行相关规章的最新版本。

13.2.3工程量的依据应按采购文件所描述的招标范围、所提供的工程量清单、现场勘察结果以及采购人提供的施工图纸来确定投标报价中的工程量。投标报价书中的每一项均需填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他项目报价中。

13.2.4在对工程量清单中各项目进行报价时，投标人应按照自身的企业内部定额做竞争性考虑。如投标人尚未建立自身的企业内部定额，投标人可自行决定是否参考工程所在地现行的预算定额。投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性。

13.2.5投标人应该根据自身的采购渠道和信息渠道，分析报价的所有生产要素的市场价格水平并判断其走势，结合投标人自身的管理水平和实力以及投标人为本工程准备的施工组织设计或施工方案等因素，来测算和判断投标人基于本工程的成本水平，进而准备和决策自己的投标价格。

13.2.6投标报价中有关费用（现场经费、企业管理费、风险和利润等）由投标人在保证不低于其个别成本的基础上做竞争性考虑。规费和税金必须按有关规定进行报价。

13.2.7不管投标人在报价函中是否有说明，投标人的投标总价应视为包括但不限于以下费用：

① 所有的分项工程成本；

② 企业管理费、利润、风险、规费及税金；

③ 缺陷修复和保修费用；

④ 合同期内市场材料价格、人工价格、各种收费等各种因素造成的价格变动；

⑤ 为符合或满足在磋商文件中为投标人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。

13.2.8措施项目的报价

① 投标人应针对本工程所制定的施工组织设计中所描述的施工方法、资源投入情况对措施项目进行报价，对于所有措施项目的报价，应与相应的施工方案或资源投入计划相一致。

② 措施项目的报价组成分析必须按照磋商文件中给出的格式进行细化和说明，投标人应严格按照该格式准备措施项目部分价格组成明细及计算过程，并与施工组织设计反映的内容对应一致并进行细化。

③ 措施项目费用报价后，不因现场施工条件、工作内容等变化而增或减费用，原则上费用包死。

13.2.9其他项目报价

① 其他项目报价，包括分项工程量清单报价和措施项目费报价以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

② 总包服务费、零星工作费等应计入其他项目报价内。

13.3 本工程采用固定总价方式报价，报价币种为人民币，成交价即为合同价。除招标单位和现场监理认定的设计变更外不作任何价格的调整。

13.4除采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有成交投标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋评审委员会认为成交投标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

13.5 如果发生工程设计的变更，必须由招标单位和现场监理确认，工程结算时本着“量变价不变”的计价原则，按基本建设项目预决算审核中心审定的最终决算价为准结算工程价款。

14.响应函格式、报价一览表及其附表

14.1 投标人应完整地填写响应函。

14.2 投标人应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。报价一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照采购文件要求提交证明其有资质参加投标和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1 投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有工程及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

17.磋商保证金（详细见前附表）

17.1出现以下情形，投标人的磋商保证金不予退还

17.1.1在响应函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.1.2投标人有围标串标行为的；

17.1.3成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.1.4将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1响应文件有效期为自开标之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交投标人的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，磋商保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证评审委员会的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖投标人公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由投标人法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1投标人应将响应文件以A4纸大小为标准胶装成册（不可以使用活页式）、密封，且标明“正本”、“副本”、“电子版U盘”字样。再将正、副本及电子版U盘统封在一个包封中，报价一览表单独包封。

20.2 响应文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3 加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果内外层包封没有按上述规定密封并加写“密封”标志的响应文件将予以拒绝，采购人不予受理，并退还给投标人。

21.开标截止时间

21.1投标人按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其响应文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则磋商保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除磋商保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

24.响应无效

24.1供应商仅提交备份文件的。

22.2供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购单位、投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

24.3投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.3.1在采购文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未领取采购文件参加投标的；

24.3.4未提交磋商保证金的。

25.评审委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评审委员会。

25.3评审委员会由采购单位代表和有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。评审委员会负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行评审委员会职责。

26.响应文件的初审

26.1资格性检查。评审委员会依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、磋商保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查磋商保证金的有效性。在评审过程中，评审委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评审委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评审委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

26.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评审委员会审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场的；

26.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评审委员会发现投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标人的响应文件中相同错误在3处以

上（含3处）；

26.3.5.2两家以上投标人的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标人的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标人串通投标的其它情形。

26.3.6采购文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

26.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，磋商保证金将被没收。

27.响应文件的澄清

评审委员会对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评审办法和评审标准

评审委员会按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人的评审方法。

28.1.2评审委员会依照评审方法对每个有效响应文件进行打分。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选投标人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求和符合性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最终报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人的评审方法。

本次评审办法采用综合评分法。

29.推荐成交候选投标人名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审价由低到高顺序排列。得分且评审价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评审价及技术指标相同的，由评审委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。评审委员会认为，排在前面的成交候选投标人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选投标人递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由评审委员会集体研究处理。

29.3评审中遇到的其它问题，由评审委员会集体研究处理。

30. 成交投标人的确定

30.1评审委员会根据全体评审委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

30.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选投标人的顺序依法确定成交投标人；也可以事先授权评审委员会直接确定成交投标人。

31.评审过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向成交投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评审无关的其它人透露。

31.2在评审过程中，投标人试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评审委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评审委员会提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交投标人。

33.资格后审

33.1采购代理机构、采购单位有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对投标人履行政府采购合同的能力（即投标人的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

33.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查响应文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及采购代理机构、采购单位认为必要的其它方式和内容。

33.3采购代理机构、采购单位将按候选成交投标人的排序进行资格后审。如果排序最先的候选成交投标人通过审查，则确定其为成交投标人；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选成交投标人能否满意地履行合同义务作相同的审查。

34.采购代理机构宣布废标的权利

- 34.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 34.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 34.2开标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评审期间符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

35.成交通知书

35.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（沈阳政府采购网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交投标人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交投标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

35.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

36.签订政府采购合同

36.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交投标人响应文件的约定，与成交投标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交投标人的响应文件作实质性修改。

36.2采购单位不得向成交投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 36.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交投标人协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其 它

- 37．履约保证金

37.1成交投标人应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

37.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 37.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

38.询问和质疑

38.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

38.2.1投标人认为磋商文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在磋商文件公告期满前进行质疑，答复完成后，相应公告期按照法律规定的期限顺延。

38.2.2投标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。并且质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

38.3投标人质疑符合《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的，采购单位、采购代理机构接收质疑书即为受理，采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出质疑答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  38.4 投标人对采购文件中投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

- 38.5质疑投标人对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.6提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目活动的投标人。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

39.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应采购文件而直接宣布为投标无效。

40.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

# 采购文件附件2政府采购合同条款

采购合同条款

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》等相关法律、法规的规定，工程类政府采购项目的合同条款与合同格式使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）、《建筑装饰工程施工合同（甲种本）》。

# 采购文件附件3质疑函

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 招标文件附件4竞争性磋商最终报价表格式

竞争性磋商最终报价表

项目名称：

包组号：                                     日期：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 最初报价 |  |
| 最终报价 |  |
| 工期 |  |
| 备 注 |  |
| 供应商代表人签字确认 |  |

# 招标文件附件5递交响应文件登记表格式

递交响应文件登记表

| 投 标 顺 序 | 第 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 采 购 人 |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |
| 项 目 编 号 |  |  |
| 投 标 人 名 称 |  |  |
| 投 标 人 代 表 | 法定代表人或其授权委托人姓名 | 联系电话 |
| 投 标 文 件 份 数 | 所投包组（ ） 正本（一份）、副本（ ）份 |  |
| 原 件 | 有（ ） 无（ ） |  |
| 样 品 | 有（ ） 无（ ） |  |
| 保 证 金 | 有（ ） 无（ ） |  |
| 递 交 时 间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备 注 |  |  |

说明：

1、“投标顺序”和“递交时间”由招标代理开标工作人员填写，其余由投标人手动填写。

2、本表需单单独填写，无需封装，随响应文件一同递交。